**TERMO DE ABERTURA DO PROJETO**

Identificação do Projeto

|  |
| --- |
| **Projeto**  **I Love Pet** |
| **Unidade Demandante**  **Instituto de informática** |
| **Gestor do Projeto**  **Lúcio Flávio de Paula/Paulo Henrique/Adrielly Coelho/Rafhael Ferreira** |
| **Patrocinador**  **Adriana Silveira de Souza** |

Histórico de Registro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Descrição** |
| 1.0 | 14/10/2018 | Lúcio Flávio, Paulo Henrique, Adrielly Coelho | Elaboração do documento |

# 1. Justificativa

Devido a agitação que vivemos, não temos tempo para nos dedicar às necessidades de nossos animais de estimação. Contudo, com os avanços tecnológico surgem oportunidades de facilitar interações e relacionamento entre pessoas que possuem animais de estimação.

Com isso surge a oportunidade de desenvolver uma tecnologia que poderá unir pessoas que querem procriar seus animais, por motivos comerciais ou pessoais.

# 2. Objetivo do Projeto

O projeto consiste em desenvolver um software que permita facilitar a interação entre donos de animais domésticos para que possam trocar informações e contatos que posteriormente poderão combinar de fazerem seus animais reproduzirem. Com isso a partir do nascimentos dos filhotes haveria lucro para ambos os lados.

# 3. Responsabilidades e Tempo Estimado

* Primeira Versão: 22/10/18

|  |  |
| --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** |
| BMG - Primeira Versão | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| VPD - Primeira Versão | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Arquitetura (Primeira Versão) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| Certics - Tecnologia Relevante (Primeira Versão) | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Inovação (Primeira Versão) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| Certics - Planejamento (Primeira Versão) | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Processo (Primeira Versão) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |

* Segunda Versão: 05/11/18

|  |  |
| --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** |
| BMG - Segunda Versão | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| VPD - Segunda Versão | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Arquitetura (Segunda Versão) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| Certics - Tecnologia Relevante (Segunda Versão) | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Inovação (Segunda Versão) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| Certics - Planejamento (Segunda Versão) | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Processo (Segunda Versão) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |

* Terceira Versão: 19/11/18

|  |  |
| --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** |
| BMG - Terceira Versão | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| VPD - Terceira Versão | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Suporte (Terceira Versão) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| Certics - Planejamento (Terceira Versão) | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Processo (Terceira Versão) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |

* Versão Final: 03/12/18

|  |  |
| --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** |
| BMG - Versão Final | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| VPD - Versão Final | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Arquitetura (Versão Final) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| Certics - Tecnologia Relevante (Versão Final) | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Inovação (Versão Final) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |
| Certics - Planejamento (Versão Final) | Adrielly, Rafhael Ferreira |
| Certics - Processo (Versão Final) | Lúcio Flávio, Paulo Henrique |

# 4. Escopo

* Contratação de serviços preferenciais, que terá como privilégio prioridades em suas buscas;
* Venda de filhotes de animais domésticos dos clientes cadastrados;
* Anúncios no software, para quem se interessar em realizar publicações de seus produtos ou serviços;

# 5. Premissas

* Os colaboradores seguirão o cronograma de desenvolvimento do projeto.
* O projeto será entregue/ finalizado dentro do prazo estipulado.
* Os custos do projeto não passarão do valor previsto no orçamento.
* Todos os requisitos propostos serão desenvolvidos.
* Todas as metas serão alcançadas.

# 6. Restrições

* Caso um colaborador desista do projeto, não terá como obter outro devido ao baixo orçamento.
* No prazo final para entrega, caso não tenha sido concluído o projeto, não será dado prazo adicional para conclusão.

# 

# 

# 

# 

# 7. Projetos Inter-relacionados

Projetos que possuem relação com nosso sistema, consistem em redes sociais (email, facebook, gmail ) , que irão fornecer ao nosso banco de dados informações relacionadas ao perfil das pessoas cadastradas, interesses, círculo de amizades entre outros. Outro projeto considerado é a associação com o Google Maps, o que permite que o usuário encontre o candidato ( para seu Pet) mais próximo.

# 8. Riscos Iniciais

Ao iniciar um novo produto devemos levar em consideração alguns risco que podem aparecer no início do funcionamento, foi listado abaixo alguns desses tais riscos:

* Falta de cliente que queiram contratar o serviço;
* Falta de empresas que queiram realizar anúncios no site;
* A não venda de filhotes dos clientes;

# 9. Custo Estimado

Para continuidade do projeto será feito uma estimativa de custos para o desenvolvimento do projeto até seu funcionamento, as estimativas a seguir consiste em valor de mercado atualmente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Responsável** | **Valor (R$)** |
| Desenvolvimento do software | Programador | 4.000,00 |
| Hospedagem do site/Domínio | HostGator | 115,08 ao ano |
| Marketing e divulgação (criação de logo e flyer para publicações em redes sociais) | Web Design | 500,00 |

# 10. Aprovação do Termo de Abertura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidade Demandante | Data | Assinatura |
| Adriana Silveira de Souza | 15/10 |  |
| Unidades Envolvidas | Data | Assinatura |
| Instituto de informática | 15/10 |  |
| Secretário-Geral/Diretor-Geral | Data | Assinatura |
| Lúcio Flávio de Paula | 15/10 |  |